Раздел 12. Охрана окружающей среды

12.1. Выполнение  экологических мероприятий  по защите воздушного  и водного бассейнов, охране и рациональному  использованию земель, уменьшению  воздействия физических факторов на окружающую среду.

Выполнение  мероприятий  «Областной  целевой  программы  по  охране  окружающей  среды Ульяновской  области  на  2002 -2005 годы »  в   2005г.  указано  в таблице 1.

Таблица 1.

| № п.п. | Наименование мероприятий | Выполнение 2005г. тыс. руб. |  | Источник финансирования | Ответственный исполнитель | Эффект от выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| 1.Охрана атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реконструкция и ремонт горелочных устройств | 432,2 | 432,2 | Основная деятельность | УТЭЦ№2, КТЦ | Снижение выбросов NOx на 112,7/ т/год |
| 1.2. | Перевод оборудования на сжигание газообразного топлива | 703,1 | 703,1 | Основная деятельность | УТЭЦ№2, КТЦ | Снижение выбросов NOx на 95,0/ т/год |
| 1.3. | Проведение режимных испытаний ВК 1-5 и корректировка режимных карт | 24 | 30 | Основная деятельность | УТЭЦ№2, КТЦ | Снижение выбросов NOx на 95,0/ т/год, СО на 6 т/год |
| 2.Охрана водных ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Строительство ливнеотстойника с насосной станцией перекачки дождевых стоков | 1848,6 | 348,6 | Основная деятельность | УТЭЦ№1, КТЦ | Снижение забора свежей воды на 103 тыс. м3/год |
| 2.2. | Проведение реконструкции градирни с заменой оросителей | 1163,8 | 1163,8 | Основная деятельность | УТЭЦ№2, КТЦ | Снижение забора свежей воды на 1500 тыс. м3/год |
| 2.3. | Чистка отстойников и фильтров второй ступени очистных сооружений замазученных вод | 5,5 | 5,5 | Основная деятельность | УТЭЦ№2, КТЦ | Снижение сброса загрязнений на 0,002 т/год. |
| 3.Охрана земельных ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Вывоз и захоронение производственных нетоксичных отходов на санкционированной свалке | 285 | 130,5 | Основная деятельность | ОАО «Ульяновскэнерго» | Предотвращение загрязнения и захламления территории предприятий на 1552,8 т. |
| 3.2. | Сбор и передача для обезвреживания специализированным организациям отходов I,II,III классов опасности | 20 | 16,5 | Основная деятельность | ОАО «Ульяновскэнерго» | Предотвращение загрязнения окружающей среды отходами и захламления территории предприятий на 24,204 т/год |
| 3.3. | Сбор и передача на утилизацияю нефтещламов после чистки мазутных ёмкостей для обезвреживания специализированным организациям |  | 630,3 | Основная деятельность | ОАО «Ульяновскэнерго» | Предотвращение загрязнения окружающей среды отходами 3 кл. опасности на 193,5 т/год |
| 4.Прочие природоохранные мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Получение лицензии на забор воды, сброс сточных вод, использование акватории Ульяновской ТЭЦ№1 |  | 96,2 | Основная деятельность | ОАО «Ульяновскэнерго» | Исполнение требований закона Р.Ф. №167 от 16.11.95г. |
| 4.2. | Разработка проектов ПДВ для филиалов: УТЭЦ№1, УТЭЦ№2, УТЭЦ№3, УТС,ДЭС, УЭС. |  | 275,6 | Основная деятельность | ОАО «Ульяновскэнерго» | Приведение нормативной документации в соответствие с законодательством |
| 4.3. | Разработка проектов ПНООПР для филиалов: УЭС,ЮЭС. |  | 76,5 | Основная деятельность | ОАО «Ульяновскэнерго» | Приведение нормативной документации в соответствие с законодательством |

Основные показатели  выбросов  в атмосферу за  2004-2005 г.г. представлены в таблице 2.

Таблица 2.

| Наименование загрязняющих веществ | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, т. |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2004г. | 2005г. |
| Твердые вещества | 4.2 | 7,2 |
| Диоксид серы | 1531,0 | 1579,0 |
| Оксид углерода | 45,8 | 18,6 |
| Оксид азота (в пересчете на NO2) | 3909,8 | 3070,8 |
| Итого | 5490,7 | 4675,6 |

Сброс сточных вод  за  2004-2005 г.г. представлен в таблице 3.

Таблица 2.

| Наименование | Сброс сточных вод, тыс. м3 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2004г. | 2005г. |
| Сброс в поверхностный водоем р. Свияга | 549 | 561 |
| Сброс в сети городской канализации | 774 | 789 |
| Итого | 1323 | 1350 |

Образование токсичных отходов по классам опасности за  2004-2005 г.г. представлено в таблице 4

Таблица 4.

| Наименование | Образование отходов, т. |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2004г. | 2005г. |
| I класс опасности | 1,8915 | 2,4810 |
| II класс опасности | 0,963 | 1,193 |
| III класс опасности | 168,132 | 206,283 |
| IV класс опасности | 648,726 | 1127,029 |
| V класс опасности | 6495,173 | 2908,091 |
| Итого | 7314,886 | 4245,077 |

12.2.Применение перспективных технологий и решений (в экологическом плане) при производстве электрической и тепловой энергии.

В связи с переходом на инструментальный метод определения выбросов  в атмосферу  появилась возможность следить за эффективностью процесса сжигания топлива и определения массы выбросов по показаниям  инструментальных замеров,  что в свою очередь позволило реализовать мероприятия  по  уменьшению выбросов загрязняющих атмосферный воздух в 2005г.  по сравнению с 2004г. на 815,2 т.

Внедрение автоматизированной  системы розжига и контроля горения «АМАКС» на котле №10 Ульяновской ТЭЦ-2 привело к снижению выбросов в атмосферу при розжиге и остановке котла на 50%.

12.3. Квалификация экологического персонала

Персонал ответственный за экологическую работу в  энергокомпании и численность соответствующих служб на предприятии:

| ОАО «Ульяновскэнерго» |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. | Кудашова Любовь Ивановна |
| Место работы, должность | Ведущий инженер хим. сектора ПТО |
| Образование (теплотехническое, экологическое и др.) | Высшее, химическое |
| Стаж работы в экологии | 23 года |
| Периодичность проведения обучения ответственного персонала | 1 раз в пять лет на курсах повышения квалификации для ИТР. 1 раз в месяц, согласно графику и программы «Технической учебы для повышения квалификации персонала» на курсах повышения – в местах организации курсов. |
| Ульяновская ТЭЦ-1 |  |
| Ф.И.О. | Лунина Елена Анатольевна |
| Место работы, должность | Ульяновская ТЭЦ-1, инженер ПТО |
| Образование (теплотехническое, экологическое и др.) | теплотехническое |
| Стаж работы в экологии | 20 лет |
| Периодичность прохождения обучения | 1 раз в пять лет на курсах повышения квалификации для ИТР. 1 раз в месяц, согласно графику и программы «Технической учебы для повышения квалификации персонала» на курсах повышения – в местах организации курсов. |
| Ульяновская ТЭЦ-2 |  |
| Ф.И.О. руководителя подразделения | Сергеева Людмила Юрьевна |
| Образование руководителя подразделения (теплотехническое, экологическое и др.) | Высшее, химическое |
| Стаж работы в экологии | 29 лет |
| Число работников в подразделении | 5 чел., в т.ч. лаборатория-3 чел. |
| Периодичность проведения обучения ответственного персонала | 1 раз в пять лет на курсах повышения квалификации для ИТР. 1 раз в месяц, согласно графику и программы «Технической учебы для повышения квалификации персонала» на курсах повышения – в местах организации курсов. |
| Ульяновская ТЭЦ-3 |  |
| Ф.И.О. руководителя подразделения | Китшель Владимир Феликсович |
| Место работы, должность | Начальник производственно-технического отдела |
| Образование (теплотехническое, экологическое и др.) | Высшее - теплотехническое |
| Периодичность прохождения обучения | 1 раз в пять лет на курсах повышения квалификации для ИТР. 1 раз в месяц, согласно графику и программы «Технической учебы для повышения квалификации персонала» на курсах повышения – в местах организации курсов. |

12. 3. Первоочередные экологические задачи, стоящие перед  энергокомпанией  в 2006 году  и  ближайшие 3 года.

Первоочередные  мероприятия  на 2006-2008 г.г., указанные в таблице 3, сформированы исходя из новой структуры   и  задач ОАО «Ульяновскэнерго»  в  качестве  энергосбытовой  компании.

Таблица 5.

| № №№ п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования по годам, тыс. руб. |  |  | Источник финансирования | Экологический эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2006 г. | 2007г. | 2008 г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |
| 1. | Сбор и передача для обезвреживания специализированным организациям отходов I,II,III классов опасности | 26 | 28,1 | 30,35 | Основная деятельность | Предотвращение загрязнения окружающей среды отходами и захламления территории предприятий на 2,6 т/год. |
| 2. | Вывоз нетоксичных отходов на санкционированную свалку | 20 | 21,6 | 23,33 | Основная деятельность | Предотвращение загрязнения и захламления территории предприятий на 44,9 т/год. |