Раздел 9. Перспектива технического переоснащения и развития общества

9.1. Внедрение новых технологий и динамика развития Общества

В результате реформирования ОАО «Ульяновскэнерго» в 2006 году заканчивается формирование АО-энерго в качестве энергосбытовой компании. Основные направления деятельности компании по техническому переоснащению и развитию на ближайшую перспективу, учитывая специфику энергосбытовой деятельности, следующие:

- Внедрение новых информационных технологий автоматизации энергосбытовой и общехозяйственной деятельности (расчеты с потребителями, коммерческая деятельность, планирование и другие направления деятельности) на основе разработки и/или приобретения соответствующего программного обеспечения;

- Организация локально-вычислительных сетей и автоматизированных рабочих мест по работе и расчетам с потребителями на участках;

- Обновление парка вычислительной техники и оргтехники;

- Создание надежных высокопропускных каналов передачи данных между структурными подразделениями АО-энерго на основе создания корпоративной сети передачи данных (КСПД), включающей в 2006 году Центральный аппарат ОАО «Ульяновскэнерго» и пять отделений филиала Предприятие «Энергосбыт», в 2007 году - участки филиала Предариятие «Энергосбыт»;

- Организация на основе КСПД информационных сервисов: распределенная база данных, удаленное администрирование серверов и рабочих станций, централизованное резервирование данных, система видеоконференции;

- Развитие существующих и внедрение новых средств и систем связи;

- Организация представительства компании в Интернет - разработка и внедрение корпоративного сайта компании, в том числе с целью предоставления информационных сервисов потребителям по оплате за электроэнергию;

- Внедрение системы расчетов с абонентами – физическими лицами на основе выставления счетов гражданам с раздельным указанием стоимости покупной э/э, стоимости ее транспортировки и стоимости иных услуг. Приобретение соответствующего оборудования;

- Внедрение новых технологий, расширяющих способы и оперативность оплаты потребителями за электроэнергию (оплата с использованием банковских пластиковых карт и другие способы).

Строительство новых объектов в 2006-2009 году не планируется.

Утвержденная Программа ТП и Р на 2006 год составляет 2 898 тыс.рублей (приложение 7), программа ремонтов – 1 650 тыс.рублей.

  - Выполнение программ повышения надежности работы энергосистем (электроснабжения потребителей)

В энергосистеме имеются следующие «узкие места», которые необходимо устранить в ближайшие 2-5 лет:

Строительство 2-го вывода тепломагистрали Д-1000 мм на Ульяновской ТЭЦ-2, что позволит повысить надежность теплоснабжения Н.Города и увеличить выдачу тепловой мощности ТЭЦ-2. Ориентировочная стоимость работ 82 млн. рублей;

Ввод в работу энергокотла №3 «Б» на природном газе на Ульяновской ТЭЦ-2, что позволит увеличить установленную мощность станции до 507 МВт. Ориентировочная стоимость работ 650 млн.рублей;

Строительство насосной станции №1 на ул.12 Сентября для улучшения теплоснабжения центральной части города Ульяновска. Ориентировочная стоимость работ 49 млн.рублей;

Окончание строительства ПС 110/35/10 кВ «Жадовка» – вынос из зоны затопления действующей подстанции для надежности энергообеспечения потребителей.

В связи с реформированием ОАО «Ульяновскэнерго» указанные мероприятия по повышению надежности работы энергосистемы предстоит рассматривать и реализовывать вновь образованным генерирующей компании ОАО «Волжская ТГК» и распределительной компании ОАО «Волжская МРК».

Текущие и перспективные мероприятия ОАО «Ульяновскэнерго» по повышению надежности работы энергосистемы определяются спецификой энергосбытовой деятельности:

Ремонт, модернизация и обновление парка вычислительной техники, оргтехники, средств связи, автотранспорта;

Техническое оснащение вновь формируемых и расширяемых отделений и участков филиала Предприятие «Энергосбыт» в связи с реализацией программы приемки функций сбыта у районных и городских коммунальных сетей ЖКХ – приобретение вычислительной техники и оргтехники, автотранспорта, мебели, кассовых аппаратов и другого оборудования;

Совершенствование системы и средств связи, в том числе путем использования резервных каналов связи;

Контроль режимов работы электроустановок потребителей, контроль исправности расчетных приборов и цепей учета электрической энергии у потребителей;

Совершенствование системы и оперативности взаимодействия с Системным оператором, субъектами ОРЭ, распределительными электросетевыми компаниями и потребителями электрической энергии по вопросам повышения надежности электроснабжения потребителей.

| ПРОГРАММА технического перевооружения и реконструкции на 2006 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. руб. (без НДС) |
| Раздел (подраздел) плана |  |  | Поквартальный план |  |  |  |  | Примечание |  |
|  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | ВСЕГО |  |  |
| 1 | АСУ, ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |  |  | 255 | 169 |  | 424 | Внедрение нового программного обеспечения |  |
|  | - 1.1 | - Бухгалтерское ПО |  | - 170 |  |  | - 170 | - - | - Внедрение бухгалтерского ПО |
|  | - 1.2 | - Энергосбытовое ПО |  |  | - 169 |  | - 169 | - - | - Внедрение ПО автоматизации энергосбытовой деятельности |
|  | - 1.3 | - ПО коммерческой деятельности |  | - 85 |  |  | - 85 | - - | - Внедрение ПО автоматизации коммерческой деятельности |
| 2 | ОБОРУДОВАНИЕ, НЕ ТРЕБУЮЩЕЕ МОНТАЖА |  | 127 | 305 | 542 | 297 | 1 271 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа |  |
|  | - 2.1 | - Вычислительная техника и оргтехника | - 127 | - 43 | - 169 |  | - 339 | - - | - Приобретение и замена вышедшей из строя и морально устаревшей ВТ, ОР и средств связи |
|  | - 2.2 | - Автотранспорт |  | - 262 | - 373 | - 297 | - 932 | - - | - Замена изношенного и выработавшего свой ресурс автотранспорта |
| 3 | ОТДЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ |  | 170 | 170 |  | 113 | 453 | Приобретение отдельных объектов ОС |  |
|  | ИТОГО |  | 297 | 730 | 711 | 410 | 2 148 |  |  |
| 4 | СРПП (КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД) |  |  | 750 |  |  | 750 | Приобретение объектов ОС |  |
|  | - 4.1 | - Оборудование, не требующее монтажа |  | - 561 |  |  | - 561 |  | - Приобретение оборудования, не требующего монтажа |
|  | - 4.1.1 | - Вычислительная техника и оргтехника |  | - 189 |  |  | - 189 |  | - Приобретение и замена вышедшей из строя и морально устаревшей вычислительной техники и оргтехники |
|  | - 4.1.2 | - Автотранспорт |  | - 372 |  |  | - 372 |  | - Замена изношенного и выработавшего свой ресурс автотранспорта |
|  | - 4.2 | - Отдельные объекты основных средств |  | - 189 |  |  | - 189 |  | - Приобретение отдельных объектов ОС |
|  | ИТОГО |  |  | 750 |  |  | 750 |  |  |
|  | ИТОГО по АО-энерго |  | 297 | 1 480 | 711 | 410 | 2 898 |  |  |